COORDINATED MAINTENANCE OST TIE LINES

| Substation1 | Substation2 | TSO-1 | TSO-2 | Disconnection Period 1 |  | Disconnection Period 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koplik | Podgorica 1 | OST | CGES | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 |
| Tirana 2 | Podgorica 2 | OST | CGES | 10/03/2025 | 12/03/2025 |  |  |
| Zemblak | Kardia | OST | IPTO | 29/09/2025 | 18/10/2025 |  |  |
| Fierza | Prizren 2 | OST | KOSTT | 06/05/2025 | 08/05/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 |
| Bistrice | Myrtos | OST | IPTO | 06/10/2025 | 12/10/2025 |  |  |

NDERPRERJET E PLANIFIKUARA TE INTERKONEKTOREVE

| N/st 1 | N/st 2 | OST-1 | OST-2 | Periudha nderprerjes 1 |  | Periudha nderprerjes 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koplik | Podgorica 1 | OST | CGES | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 |
| Tirana 2 | Podgorica 2 | OST | CGES | 10/03/2025 | 12/03/2025 |  |  |
| Zemblak | Kardia | OST | IPTO | 29/09/2025 | 18/10/2025 |  |  |
| Fierza | Prizren 2 | OST | KOSTT | 06/05/2025 | 08/05/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 |
| Bistrice | Myrtos | OST | KOSTT | 06/10/2025 | 12/10/2025 |  |  |